第四回　植栽研究会議事録

日時： 2026年10月18日　10：00～10：50
場所： E棟集会室
出席者： A604宗、B311菅原、B1008大勝、C707木脇、C1411大嶋、D909江原、E1502岡村、H103麻生、K401土井、K105西村、L402松田（11名敬称略）
管理会社： 管理防災センター　秋山
欠 席 者：A613大岡、B404冨田、B1003石川、D1412村元、L101井桁、J208小笠原、（6名敬称略）
議　　長： 岡村会長
書　　記： 大勝（環境分科会）

1.　合同会議の報告
　10月度合同会議の報告が行われた。
・メイフェアパークススピードバンプ現況見学について、環境分科会にて作成した依頼書の文案が執行部で承認され、管理防災センターを通じて先方へ提出した結果、10月18日14:00より見学を実施することとなった。
・2027年度植栽計画について、現在作成を進めている旨を報告した。
・B棟、D棟付近のツバキに大量発生したチャドクガの緊急駆除を9月15日、16日に実施した旨を報告した。
・イトーヨーカドーより要請のあったトチノキ3本の越境について、1月頃に切り下げ剪定を予定している旨を報告した。
・ボランティア活動（円形花壇の整備、残土の処理、枝の剪定：9月9日・10名　及び円形花壇の整備、芝刈り：10月7日・4名）の実施について報告した。
・ペットクラブ活動の実施について報告した。
・承認事項については以下の通り承認された。
　①パークシティ溝の口植栽と環境のしおりVol3印刷費用：150,000円（全体管理費/組合諸経費）
　②D棟東側ツバキに大量発生したチャドクガ緊急駆除費用：71,280円（全体管理費/植栽管理費）
　③イトーヨーカドー建物南側トチノキ3本の剪定費用：238,920円（全体管理費/植栽管理費）
　④芝生広場内ほかケヤキ14本の剪定費用：2,037,000円（全体管理費/植栽管理費）

2.　植栽計画案（2027年度）
会長より2027年度の高木剪定計画案について説明があり、内容の確認を行った。質疑応答の結果、出席者から特段の異議や修正意見等は出なかったため、本計画案に基づき牧野造園・管理会社と打ち合わせして見積書を取得することとした。

3.　その他
・スズメバチの発生について
　I棟裏プレイロットのシラカシ周辺にて、スズメバチの飛来が確認された。現時点では営巣が確認されておらず、専門業者による根本的な駆除対応が困難な状況である。当該箇所にカラーコーンを設置し、児童等が近づかないよう注意喚起の措置を講じた。またしばらく観察を続けていく。

・芝生広場について
芝生広場の維持・管理について意見交換を行い、良い案がでるまでは現状維持。

4.  11月の植栽研究会
　次回は11月22日です。
以上。
